| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 版 次 |  |
| 密 级 |  |

湖北省道路客运联网售票系统设计

中交水运规划设计院有限公司

2014年10月

编制单位：中交水运规划设计院有限公司

设计证书等级：甲级

设计证书编号：A111001957

发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部

发证日期：二〇〇九年十二月四日

主管院长：张志明

主管部门长：王健（高级工程师）

主管部门总工：许淼（高级工程师）

项目经理：罗子清

报告编写人： 耿丹阳 李聪 郭祥 褚伟 解超 邓蕾

项目概述

项目名称

项目名称：湖北省道路客运联网售票系统。

项目建设单位及负责人，项目责任人

项目建设单位为湖北省交通运输厅道路运输管理局。

负责人：石先平。

项目负责人：秦介飞。

初步设计方案和投资概算编制单位

初步设计方案和投资概算编制单位为：中交水运规划设计院有限公司。

初步设计方案和投资概算编制依据

政策规划依据

初步设计方案编制政策规划依据如下：

（1）《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》，交通运输部，2010年；

（2）《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划推进方案》（厅规划字[2012]12号）；

（3）《道路运输业“十二五”发展规划纲要》（交运发[2011]590号）；

（4）《道路旅客运输及客运站管理规定》，交通运输部，2012年第8号令；

（5）《关于促进公路运输业又好又快发展的若干意见》(交公路发[2007]610号)；

（6）《关于积极推进城乡公路客运一体化发展的意见》（交运发[2011]490号）；

（7）《交通运输部办公厅关于启动首批省域道路客运联网售票平台建设有关事项的通知》（厅运字〔2013〕331号）；

（8）《交通运输部办公厅关于加快推进省域道路客运联网售票系统建设有关事项的通知》（厅运字〔2014〕81号）；

（9）《湖北省公路水路交通运输发展“十二五”规划纲要》，湖北省交通运输厅，2011年；

（10）《湖北省公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》，湖北省交通运输厅，2011年；

（11）《湖北省道路运输和交通物流“十二五”信息化发展规划》，湖北省交通运输厅道路运输管理局，2011年；

（12）《湖北省道路客运联网售票系统工程可行性研究报告》，湖北省交通运输厅道路运输管理局，2014年。

技术标准规范

本初步设计编制技术标准规范依据如下：

（1）《计算机软件工程国家标准汇编》，中国标准出版社，2011-8；

（2）信息技术 软件工程术语GB/T11457-2006；

（3）计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T14394-2008；

（4）计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006；

（5）计算机软件需求规格说明规范GB/T9385-2008；

（6）计算机软件质量保证计划规范GB/T 12504；

（7）质量管理和质量保证标准GB/T190003-2001，第三部分；

（8）软件工程产品质量（1-4）GB/T 16260-2006；

（9）信息安全技术 信息系统等级保护安全设计技术要求GB/T 25070-2010；

（10）信息技术设备的安全GB4943-2001；

（11）信息安全技术 信息系统安全工程管理要求GB/T 20282—2006；

（12）电子信息系统机房设计规范GB50174-2008；

（13）交通信息基础数据元JT/T697.1-7 2007，第1-13部分；

（14）公路水路交通信息资源业务分类JT/T 748-2009；

（15）交通信息资源核心元数据JT/T 747-2009；

（16）交通科技信息资源共享平台系统建设要求JT/T 734-2009；

（17）交通科技信息资源共享平台信息资源建设要求JT/T 735.1-2009，第1部分：核心元数据；

（18）交通科技信息资源共享平台信息资源建设要求JT/T 735.2-2009，第2部分：分类与编码；

（19）交通科技信息资源共享平台信息资源建设要求JT/T 735.3-2009，第3部分：数据元；

（20）《道路客运联网售票系统 第1部分：服务接口规范》（报批稿）；

（21）《道路客运联网售票系统 第2部分：信息数据元》（报批稿）；

（22）《道路客运联网售票系统 第3部分：数据交换》（报批稿）。

投资概算编制依据

投资概算编制依据如下：

（1）中华人民共和国信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》，2005年；

（2）中华人民共和国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2005年；

（3）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》，2002年；

（4）中华人民共和国财政部《基本建设财务管理规定》，财建[2002]394号；

（5）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、《建设工程监理与相关服务收费标准》，发改价格[2007]670号；

（6）中华人民共和国国家计划委员会《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，1999年；

（7）中华人民共和国国家发展改革委员会《招标代理服务费收费管理暂行办法》，2002年；

（8）中国软件行业协会《软件开发和服务项目价格构成及评估方法》，2006年；

（9）《基建预、决算审计服务收费标准》（京价(收)字[2001]第335号），取工程费的0.3%。

（10）有关设备、系统厂家、以实施地为准的最新报价；

（11）交通行业相关信息系统工程建设的相关经验。

项目建设目标、规模、内容、建设期

建设目标

湖北省道路客运联网售票服务系统及应用服务平台是一项庞大的系统工程，它通过各类技术手段，实现对全省客运信息资源的整合与综合应用，建立全省客运信息及应用服务平台，满足领导决策、行业管理、企业经营和公众服务等不同层次应用要求，同时配合“1+8城市圈”建设，推进城乡一体化发展。结合湖北实际需求和工程建设条件，确定本工程的建设目标如下：

远期目标

在建成全省客运数据中心和应用服务平台的基础上，加速推进道路客运联网售票系统建设，并与其他省合作，探索跨省域的道路客运联网售票服务系统及应用服务平台建设。完善客运管理系统、客运联网综合信息服务系统和多元售票服务系统，进一步解决影响全省客运数据中心和应用服务平台运维过程中存在问题，更好的为领导决策、行业管理和公众出行服务，并与民航、铁路客运信息服务系统对接，建立较为健全的基于综合运输体系的信息服务。

近期目标

（1）实现湖北省三级以上客运站联网售票

建立稳定畅通的联网售票网络体系，搭建省运管局-地市运管处（运输企业）-客运站（客运企业）三级架构，探索分布式与集中式相结合的联网售票分中心建设模式，实现湖北160个三级以上客运站联网售票，全面推进跨市联网售票业务的发展。

（2）建立湖北联网售票数据中心

通过客运信息交换与共享平台，整合省、市、集团公司客运联网售票系统资源，建立客运联网售票基础数据库，完善班线、班次、售票等信息数据库，并根据湖北道路客运联网售票系统建设需求，按业务应用建立联网售票应用数据库。完善综合运输信息服务相关标准，建立道路客运信息的采集、交换、共享和服务标准体系，实现覆盖全省三级以上客运站的客运信息共享。

（3）搭建客运信息交换与共享平台

搭建安全、可靠、高效、稳定的数据交换平台，整合来自各类客运站、客运企业的客运动态和综合信息，实现全省道路客运信息的交换共享。

（4）建设6大客运联网售票相关应用系统

完成客运站站务管理系统、道路客运联网综合管理系统、道路客运联网售票清分结算系统、客运联网售票公众信息服务系统、小件快运系统和道路客运信息监管与决策辅助系统等6大应用系统的开发，建设完善的接口系统，实现电子客票、异地联网售票、各种方式的代理售票。并满足行业管理、企业经营和公众服务三方面的需求。

（5）拓展多元化售票体系

开展多元化售票系统及接口建设，实现网上售票、电话订票、移动终端售票、自助终端售票等多元化售票体系。提升售票服务水平，探索车票预定、送票（邮寄）、票务信息定制等增值服务方式。扩展客票销售渠道，强化售票代理点经营管理。

（6）探索长效运营管理机制

长效可持续的运维管理机制是联网售票系统实现常态化运营、实现系统服务价值、提高经济社会效益的重要保证，通过本工程建设，探索系统运维管理机制，从政策法规、标准规范、利益格局、运维经费多元化探索形成湖北省道路客运联网售票长效运营机制，试点引入市场化运作手段，促进联网售票产业化发展模式的形成。

（7）编制一套标准体系

编制修订道路客运信息采集、交换、共享和服务相关的标准规范，形成一套标准体系，用于支撑湖北省道路客运联网售票服务系统及应用服务平台的建设和应用，推进综合运输信息服务体系的建设。

（8）提升道路客运综合信息服务水平

推进道路客运联网售票系统水路、铁路、民航等多种出行方式的有效衔接与信息共享，促进综合客运体系的形成，实现多种出行方式的无缝衔接。拓展道路客运出行信息发布手段，为公众提供全方位的出行信息服务。

建设规模和建设内容

建设规模

湖北省道路客运联网售票服务系统工程建设拟逐步实现全省三级以上（含三级）客运站的联网售票，首选实现一主（1+8城市圈）+两辅（宜昌、襄阳）的二级及以上客运站的互联互通和联网售票，后期实现全省所有三级及以上客运站的互联互通和联网售票。

建设内容

围绕湖北省道路客运联网售票服务系统及应用服务平台建设目标，本工程主要建设内容是“开发完善6大应用系统、搭建一个信息交换共享平台、形成全省客运数据中心和应用服务平台、编制一套标准体系、解决若干关键问题、开展多元化售票”。

（1）6大应用系统

开发完善6大应用系统，包括：客运站站务管理系统、道路客运联网综合管理系统、道路客运联网售票清分结算系统、道路客运联网售票公众信息服务系统、小件快运系统和道路客运信息监管与决策辅助系统。

（2）一个交换平台

搭建客运信息交换与共享平台，建立安全、可靠、高效、稳定的数据交换平台，整合各类客运站的客运动态和综合信息，实现全省道路客运信息的交换共享。

（3）一个数据中心和应用支撑平台

形成全省道路客运数据中心和应用服务平台，通过客运信息交换与共享平台，汇集全省道路客运信息资源，同时满足省内客运信息交换共享需要，按照系统功能和数据管理需要，在充分利用现有的网络和软硬件资源的基础上，升级改造和新增系统建设运行所需的主机及存储备份系统、网络系统、安全系统、数据库管理系统、应用服务器等，完善系统建设软硬件支撑环境，形成省级道路客运数据中心和应用支撑平台。

（4）一套标准体系

编制修订道路客运信息采集、交换、共享和服务相关的标准规范，包括系统标准、接口标准、终端标准以及管理、维护、结算、信息服务规范等，形成一套标准体系，用于支撑湖北省道路客运联网售票服务系统及应用服务平台的建设和应用。

（5）开展多元化售票

向公众提供联网售票、邮政售票、网上售票、自助机售票等多元化售票服务。

（6）解决若干关键技术问题

重点攻克系统建设涉及的异构异质客运信息系统整合、复杂网络条件下数据交换、海量数据处理、检索和存储等关键技术，解决系统建设的技术瓶颈。

总投资及资金来源

按照相关投资估算规定，估算本项目总投资为4982.44万元，其中申请交通运输部补贴资金1500万元，湖北省发改委就工程所依托湖北省“1+8城市圈服务”所批复的建设资金500万元，湖北省交通运输厅和湖北省道路运输管理局自筹资金2155万元，其余部分由社会资金（各客运站、客运企业、运营服务商投入资金）承担。

效益及风险

项目效益

本项目实施后，有着明显的社会效益和经济效益，其中，社会效益大于经济效益。

（1）社会效益

通过本工程建设的湖北省道路客运联网售票系统，其社会效益主要体现在以下几个方面：

1）方便公众出行，提高交通信息服务质量

湖北省道路客运联网售票系统的建设与应用，更好地满足了公众出行需要，改善出行质量，提升面向社会公众的交通信息服务水平。有利于减少乘客的在途时间，带来整体路网容纳能力和使用效率的提高。

2）提高客运行业信息化水平和车辆运营效率，实现节能减排

湖北省道路客运联网售票系统的推广使用，可为线路投放提供科学依据，提高线路的实载率，提高资源利用效率，减少重复的运输资源投入运营，实现节能减排，从战略上贯彻落实国家关于发展低碳经济的号召，实现“绿色出行”，为企业节约成本，为社会节能减排。

3）有利于促进综合运输体系的发展

通过湖北省道路客运联网售票系统建设，有利于公、铁、民航联运，实现旅客零距离换乘，充分发挥道路运输在综合运输网络中的基础性和先导性作用，为推进综合运输体系打下坚实基础。

（2）经济效益

本项目的经济效益主要体现在降低公众出行成本和企业运营成本，节约政府管理成本等方面，并可通过市场化运作提供增值服务获得一定的经济效益。具体如下：

1）公众足不出户便可购买车票，可降低公众购票隐形成本

城市交通的拥堵给公众出行购票造成了诸多不便，购票的时间成本与金钱成本都大大增加。联网售票系统在方便公众查询班次票价信息和提供网上购票的同时，减少出行公众往返车站的购票成本。

2）为科学合理安排车辆和班次提供支持，降低企业运营成本

客运企业可通过对数据综合分析，了解客运量的变化趋势，根据趋势合理安排车辆和班次数量，高峰期加大班次和车辆的投入，淡季则适当减少班次和车辆的投入，避免不必要的运力浪费，降低企业运营成本。

3）加强道路客运行业监测，节约政府管理成本

行业管理部门通过本系统可以掌握行业的运营动态，实现科学决策和资源配置，避免因决策失误带来的不良影响和投资失误，为更科学地制定运力投放、收费调整提供数据支持，加强对道路客运行业的监测，节约政府管理成本。

项目风险

在本项目中可能存在的潜在风险包括以下几个方面：

（1）技术风险

技术风险主要表现在技术标准、技术路线、设备选型、工程质量、系统性能等风险。技术风险不但关系项目的成败，也关系项目建设成本以及后期的应用和维护。技术风险中最为突出的是IT行业技术高速发展所带来的风险。IT行业技术日新月异，原来采用的先进设备三五年后可能就不再满足新的应用要求，甚至已不符合行业的新标准，原生产厂商也不再生产，备品备件已难寻找，甚至原生产厂商也已不复存在。原来采用的操作系统、应用系统软件已成为过时产品，失去了普遍性，无法与新的技术形成无缝链接等等。这些技术的未来发展前景，在某种程度上很难预测，规避风险很难。项目的技术结构、项目的规模以及项目实施方的技术能力和经验对本项目的成败影响也是很大的。

本项目的规模很大，并且建设内容包括服务器系统、网络系统、安全保障和存储备份及机房建设等，不仅涉及到信息系统的建设，还有较大规模的自动化控制系统的建设，在资源配置和进度控制上存在较大的风险。另外，还包括在对海量数据进行存储和处理时存在的风险，网络系统建设不到位、安全指标无法达到标准所产生的风险，以及数据不兼容所导致的系统无法正确运行所带来的风险等等技术上的风险。

（2）管理风险

项目管理水平的高低决定着项目实施过程中对质量的控制能力，是项目实施的至关重要环节。如果项目管理不利，势必造成项目实施出现资源、时间、资金的低效使用和运转，由此必将导致项目建设实施过程中各个工作阶段和环节出现质量问题，最终使项目建设实施达不到所要求的质量标准。

项目建设方的业务人员、决策人员已经确定，但承建方的技术人员、项目管理人员、项目监管者等组织尚未落实，存在很多的不确定性。项目规模很大，并且项目包含了机房配套工程、设备安装、工程配套信息化系统开发等多种不同类型的建设内容，要求项目建设单位、项目实施单位的项目管理人员具有综合的技术管理能力，具有相应规模的项目实施经验，这对项目建设单位的项目管理、实施单位的项目经理提出较高的要求。

信息化项目的时间安排弹性比较大，在实施项目的过程中，进行项目管理、控制项目进度、确保整个实施过程能够按照预计的时间表进行，对项目的成败至关重要。若在项目一开始就没有能够制定明确的、可行的实施计划，在实施过程中不能按时实现里程碑性目标，使项目成员丧失信心，原定的目标发生变化，最终导致项目半途而废。

信息化项目的建设过程中不被控制的需求变更是项目陷入混乱、不能按进度执行或软件质量低劣的共同原因，需求的不明确性会为项目带来很大的风险。

本项目规模大，建设内容类型多，建设周期长，还很可能涉及项目分包的管理。信息分包风险，是由许多不确定因素造成的。总包商为配合分包商的需求进行的一些额外工作，会大大增加项目的协调成本；签约金和监督分包商的进展支出，也可能远高于预期支出；另外，总包商与分包商之间存在的合同风险也可能导致项目遭遇很大损失。

（3）组织风险

信息化建设为业务提供信息收集、业务管理和辅助决策手段需要项目建设单位从领导层、管理层到业务执行各个层面的支持和配合，才能取得成功，从而实现信息化建设项目的目标。高层对项目不重视、管理层和业务层对项目不配合是信息化项目中常见的组织风险之一。

本项目的建设是一个庞大而复杂的系统工程，实施过程中涉及项目单位很多，包括湖北省交通运输厅、省运管局及项目实施单位（可能包括分包单位）、项目监理单位等多家单位，项目实施的组织协调难度比较大。

建设单位自身的组织机构变动，也是本项目的重要风险源。尽管现在的信息化系统强调要能够适应组织机构变动，但因为伴随机构的变动而产生的职责变化，会导致时间跨度较长的应用系统开发项目责任人产生变化，使项目最终进入到一种无序状态。政府部门和用户适应形势不断变革无可非议，关键是实施变革时要重视变革的风险，采取相应的策略，以避免因为机构变动对信息化工作造成巨大影响。

项目资金未能按时到位也是本项目比较常见的组织风险之一，本项目由于受政府资金分批拨付影响，资金到位情况可能与项目实施进度不匹配，可能会造成项目工期延后或项目停工情况。

相对可行性研究报告批复的调整情况

主要结论与建议

项目的主要问题是运营模式的权衡和运营费用的来源，只有解决好这两个大问题，才能保证项目运营的可持续性、良性发展。

具体建议如下：

（1）充分借鉴国内外联网售票和电子客票系统的建设经验，做好充分的调查研究，深入了解其他地区成功的建设特点、运营机制、和可持续发展性的关键影响因素，加强前期标准规范的制定和选择；选择有经验的咨询设计单位，编制规范、合理、实效性强的可行性研究报告，为项目实施奠定基础。

（2）鉴于本项目涉及众多合作单位，主要是客运企业、场站运营单位和行业管理单位，目前参与运营的公司和单位正在遵循既有的利益分配模式，为了推进建设更有生产力的联网售票系统，需要打破现有的分配模式才能建立更为长久的良性运营机制，但这可能会使既得利益者产生抵触，因此需要对既得利益者的分配方式进行讨论分析，建立合理的利益分配关系。同时，要与目前对联网售票等新生事物存在顾虑，担心其影响现有利益的客运站和客运企业积极沟通，用摆事实、讲道理的方法说明参与联网售票的优势，如龙头示范作用与互联互通的规模效益等，同时在清分结算等领域通过行之有效的制度规章保证其利益，从而以坚实的制度保证从根本上打消其顾虑，以顺利推进本项目的建设。

（3）工程成功的关键是要建立运输企业、车站、地市交通局等单位的协同管理机制，一方面建立强有力的领导负责制度，才能保证项目的顺利建设实施。同时，需要坚持政府引导，企业运行相结合的原则，发挥各部门的协同作用。本工程意义重大，需要相关领导非常重视本次工程的建设工作，并明确相关单位与人员协作，加强人员的管理和组织，并与相关合作单位及时沟通、协调工作，能够保障工程项目的顺利实施。

（4）信息系统的建立同日常的业务运行同步考虑，注重实际效应。信息系统的建设，不仅仅是软件开发和硬件搭建，更重要的是同日常业务运营相结合才能有生命力。票务系统如不能有效地提高客运站的整体效率，帮助客运站内各运输企业主体提高管理、降低成本和加强安全防范，仅仅从形式上实现数据对接，将会导致实施效果差，即使项目实施，项目的效果也无法充分体现。

（5）进一步健全完善道路客运联网售票法规制度建设。本工程的建设实施效果直接依赖于配套的道路客运联网售票相关法规制度的完善程度。建议交通运输部制修订相关相关标准规范和配套管理措施，湖北省交通运输厅和运管局根据本省实际情况进一步细化完善，确保道路客运联网售票系统的长效运行。

（6）建议加强相关数据交换标准的研究和数据接口制定。在本次工程中严格按照部制定的相关数据交换标准和数据接口规范，明确数据采集内容和数据格式，保障湖北省道路客运联网售票系统的统一规范。目前，客运企业投入大量经费建设的票务系统运转良好，更换为省级售票系统的动机有限，因此可在建设省域联网售票系统的同时，先通过接口方式与客运企业现有票务系统连接实现联网售票，之后再逐步引导其迁移更新为省级联网售票系统。同时，还应将站务、安检、监控等功能与省级联网售票系统整合，从而从根本上实现车站信息系统的一体化建设。

（7）强化组织领导，建立管理机制。本工程的实施涉及到全省各级行业管理部门、客运企业、客运站等诸多单位，组织协调难度大。建议湖北省运管局加强领导，制定项目实施方案并下发到各级交通运输主管部门，以便于各项工作的开展。同时，建立健全信息化长效运行机制，落实责任部门和人员，明确工作任务，切实做好工程建设实施、运行管理与维护等工作，确保信息系统发挥实效、长效运行。

项目建设单位概况

项目建设单位与职能

本工程建设单位为湖北省交通运输厅道路运输管理局。

组织机构

湖北省交通运输厅道路运输管理局，又名湖北省交通运输厅物流发展局，简称湖北省运管局，是湖北省交通运输厅下属负责道路运输行业管理的工作机构。

湖北省交通运输厅道路运输管理局为湖北省交通运输厅主管全省道路运输和物流发展的业务主管局，级别为正处级（领导班子高配，即主要领导为副厅级，副职领导为正处级），全省各市（州）、县分设运输管理、出租车客运管理、物流发展机构。

湖北省交通运输厅公路运输管理局机关内设12个机构，即办公室、政策法规处、综合计划处、综合运输处、客货管理处、物流产业处、公共客运处、安全监督处、财务审计处、科技信息处、人事劳动处、党委办公室。

图2-1 湖北省交通运输厅公路运输管理局组织结构图

主要职能

湖北省交通运输厅道路运输管理局负责全省从事道路运输经营、出租汽车客运经营、道路运输相关业务的管理；湖北省交通运输厅物流发展局，负责贯彻执行国家有关交通物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准，为有关部门拟定湖北省交通物流业发展规划及有关政策提供信息与服务，推进传统运输业向现代物流业转型，推进重点交通物流基础设施建设和信息化建设，承办上级交办的有关工作。具体划分如下：

（1）贯彻执行国家和省有关道路旅客运输、货物运输、站（场）服务、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训的方针政策和法律法规。

（2）参与编制全省道路运输发展规划，承担全省道路运输发展规划的实施；编制道路运输站（场）建设计划草案并组织实施，根据站（场）工程进度提出拨款建议意见。

（3）承担道路旅客运输及客运站的行业管理工作。负责跨省、市旅客运输和国际道路旅客运输的经营许可；参与道路旅客运输价格的制定并对执行情况实施监督管理；负责道路旅客运输企业和站（场）的经营资质管理。

（4）承担全省出租车客运的行业管理工作。负责制定出租车驾驶员客运资格考试范围、标准；承担出租车城市间协调工作。

（5）承担道路货物运输（包括危险货物运输）及货运站的行业管理工作。负责国际道路货物运输的经营许可；负责道路货物运输（包括危险货物运输）和货运站的经营资质管理；引导道路货物运输业向现代物流业转型。

（6）承担机动车维修与检测的行业管理工作。承担机动车维修业开业地方标准的起草工作；负责中级客车类型划分和等级评定工作。

（7）承担机动车驾驶员培训的行业管理工作。负责机动车驾驶员培训教学人员相关知识和能力的考试；承担机动车驾驶员培训开业地方标准的起草工作。

（8）承担全省道路运输安全生产的行业管理。指导全省营运车辆技术管理；协助有关部门调查处理道路运输行业的重特大安全事故；依法对道路运输和道路运输相关业务经营活动进行监督检查。

（9）依法对道路运输行政许可、行政处罚行为实施监督；负责本级道路运输行政诉讼、行政赔偿案件的处理；受委托起草道路运输地方性法规和规章草案。

（10）会同有关部门制订道路运输事业规费的收费标准，依法承担道路运输事业规费的稽征、使用管理；负责道路运输事业规费凭证及票据的印发和管理；负责道路运输行业的统计和分析。

（11）承担全省道路运输行业的信息化建设、科研项目及技术攻关的管理；负责道路运输行业新技术、新材料、新工艺、新设备的开发、推广。

（12）指导全省道路运输从业人员的培训，承担全省道路运输管理机构队伍建设和精神文明建设，制定计划并组织实施；负责道路运输行业党风廉政建设和行风建设的指导、监督、检查。

项目实施机构与职责

项目实施机构

本项目实施机构为湖北省交通运输厅道路运输管理局科技信息处。

项目实施机构职责

负责运管物流科技、信息的引进、开发、推广应用和综合管理工作。

（1）负责拟订局机关、运管物流系统及道路运输行业科技发展的相关政策、规范性文件及规划计划；

（2）负责运管物流系统办公自动化网络系统的维护和管理；

（3）负责局机关公众服务信息内外网站的维护管理；

（4）负责运管系统运政信息系统的维护管理工作；

（5）负责运管物流系统业务应用系统网络的建设、维护和管理工作；

（6）负责组织行业新技术引进和开发工作；

（7）负责局机关和行业科研课题的组织申报、项目管理、经费管理、鉴定验收、奖励申报、专利申请等工作；

（8）完成局领导交办的其他工作。

需求分析

政务业务目标需求分析结论

本工程将主要实现以下政务目标：

（1）实现道路客运信息资源的充分交换共享

通过本工程构建覆盖湖北省各级行业管理部门与三级以上客运站的数据交换共享体系，实现三级及以上客运站规定道路客运动态信息的交换与共享，实现营运车辆、经营业户等基础信息的充分共享，建成省级道路客运联网售票数据中心，预留与部级道路客运联网售票数据中心数据接口。道路客运信息资源更新的频率应满足联网售票的需要。

（2）提升公众信息服务水平

通过本工程建设大力推进多元化售票方式的建设，除传统客运站窗口售票方式外，全面发展网络售票、自助终端售票、代理点售票、电话订票、手机售票等多元化售票方式。联网售票量占总售票量的比率应逐年上升。实现实名制售票，为公共安全和道路客运安全管理提供基础支撑，提升公众信息服务水平。

（3）提升客运企业运营效率

通过本工程建设为客运企业和客运站提供联网售票统计分析功能，如预售票数据和历史售票数据分析班线运输需求，为客运站实现精细化管理，为客运企业提升运营效率提供数据支撑。

（4）增强客运行业监测能力

本工程建设完成后，对行业管理部门的服务能力应得到显著提升。应实现联网售票客运站规定道路客运动态信息全面采集，并进行客流方向、客运量、上座率、发车准点率等数据的分析，有效掌握道路客运行业动态、发展趋势，为行业管理部门制定道路客运发展规划、开展重点时段运输组织、评价道路客运企业服务质量等提供数据支撑。

（5）加强综合运输信息服务工作

推进道路客运与其他运输方式间的信息共享和互联互通工作，通过行业公开标准接口支持公路跨省联运以及与民航、火车等其他交通形式的信息交换共享，拓展道路客运出行信息发布手段，实现在铁路、民航、公路运输枢纽和场站实时发布综合运输运营动态信息，为公众提供全方位的出行信息服务。

（6）探索湖北省联网售票长效运营管理机制

通过本工程建设，探索系统运维管理机制，从政策法规、标准规范、利益格局、运维经费多元化探索形成湖北省道路客运联网售票长效运营机制，试点引入市场化运作手段，促进联网售票产业化发展模式的形成。一方面引入多元化的市场化运作手段来拓展运维资金来源渠道，另一方面积极探索道路客运票价改革机制，为保证运维资金提供一定的政策支持，多元化探索形成湖北省道路客运联网售票长效运营机制。

系统功能需求

面向社会公众的系统功能需求

公众乘车出行从出发前的准备、购票、乘车至到达目的地，需经过多个环节，每个环节公众所需的信息和服务是不同的，本次项目建设就是通过对公众乘车业务流的全面分析，为公众提供准确、及时和主动的信息和服务。同时考虑贵州省自身人口流动性大、个别地方受教育程度不高的情况，提供多元化的售票方式，简化购票流程，全面提升客运服务水平。

公众乘车业务流分析如下图所示：

图 3-1 公众及出行者乘车流程

（1）出行前

1）客运站信息查询：提供全省各客运站情况介绍，使旅客可以按区域、名称等，检索出其关注的客运站详细情况，包括客运站的位置、交通、班次发往地、服务电话及相关注意事项等。

2）班次票价信息查询：提供全省各客运站的班次及票价信息及检索服务，使旅客可按出发地、目的地以及出发日期，检索出符合条件的班次详细信息，包括发车时间、票价、余票张数、承运车型、途径站点、里程及时长等信息。

3）出行智能规划：为旅客提供智能化出行规划和换乘方案，使旅客可以基于票价、所需时间以及舒适度选择最佳的出行换乘方案。

4）多元化购票：为旅客提供互联网网站、手机等多种方式为旅客提供在线购票和支付功能，使旅客在出行前就能预先购得去往目的的车票。

（2）出行中

1）进出站引导信息发布：通过LED屏、自助查询机、静态引导标识以及站内广播，为旅客进站购票、候车检票以及出站提供引导，方便旅客进、出站。

2）班次、车辆状态信息发布：通过门户网站、LED屏、站内广播为候车及接站旅客提供班次到发计划信息，保障旅客的知情权。

3）问询：通过服务台或售票窗口，为旅客提供查询到目的地的班次信息，包括班次的开车时间、票价、里程、余票等。

4）小件寄存：提供小件寄存和提领登记功能。办理小件寄存时，登记寄存人信息、标签信息和存放位置信息，若有向旅客收取寄存费，则应打印收费发票。在旅客领取小件时，应通过旅客提供的身份信息和小票，快速查找到小件存放的位置，在完成信息核对后将小件给旅客。

5）购票：旅客通过客运站售票窗口、自助售票机，购买从本站前往目的的班次车票。购票时，旅客可以选择发车时间、承运车型和座位种类。

6）检票：旅客上车前，对旅客的车票进行验票，当开检班次与旅客所乘班次不一致时应提醒旅客，告知其正确的检票口和开检时间。

7）应急及交通信息通报：对于因天气、自然灾害、节假日高峰期等导致的路阻、班次延误、旅客大量聚集等，及时通过门户网站、站场LED、广播等方式通知旅客，并提供换乘方案和疏导信息。

8）在途信息发布：在车辆行驶途中，对于设有LCD/LED屏的车辆，应该及时发布车辆的位置信息和到站信息。

（3）出行后

投诉及服务评价：通过网站为旅客提供投诉和服务评价功能，供旅客对客运站和班车提供的服务进行评分，并开辟投诉专栏供旅客发布投诉及建议。

面向客运站的系统功能需求

客运场站作为旅客集散的重要场所，同时承担车辆调度和安全管理等职能，运行效率、作业规范程度是衡量其服务质量的关键指标。

客运站营运是通过不同岗位人员间的精密协作来实现的，各岗位作业效率和信息传输速度，决定其经营管理水平。目前，客运站主要设置的岗位角色包括：调度员、售票员、检票员、出站稽查人员、行包员、票据管理员、财务人员、统计人员以及管理者等等。

客运场站业务流分析如下图所示：

图 3-2 客运场站业务流程图

本项目就是要通过引入先进的技术手段和作业方式，加速各岗位的作业效率，同时，将原有的信息传递方式由纸质改变为电子信息传递，提高信息传输、传播速度。

另外，切实落实最新的行业管理规定和安全管理要求，将安全管理的人为控制方式转变为计算机控制，实现安全管理信息化。同时，进一步满足经营管理者及时掌控经营状况、辅助经营决策的统计分析需求。客运站系统功能需求主要包括：

（1）基础资料管理：对站点、车型、线路、班线、车辆、车站、售检票口、停车位和售票点等基础数据进行管理，为客运站业务开展提供数据保障。

（2）档案管理：用于管理驾驶员、乘务员、车站员工、承包者等的档案信息，以及驾乘人员的奖惩信息。

（3）票据管理：实现对客运站各类票证（车票、运量单、IC卡等）从入库、领用到核销的全过程管理，有效防止票证流失。

（4）车辆安检管理：按最新的安全管理规定，对车辆例检进行信息化管理，提供车辆信息登录、检查数据存储、检查信息查询、检查报告生成和人工录入功能。

（5）票价管理：对客运站各线路班次的公式票价、平时票价和节日票价进行管理，提供票种、票价组成、票价公式自定义。

（6）调度管理：满足对运行班次的各类综合调度，提供班次修改、票价临时调整、加班、班次状态变更、留位、加减座、并班及车辆报道等功能。

（7）售票服务：提供售/退/废本站票、联网票，订票、补票，售/退/废保险票，车票重打和补打，及会员卡购票等功能。

（8）问讯处：为问讯处提供本站班次和联网班次信息的查询功能。

（9）检票服务：面向正班和流水班提供检票和发班功能，支持手工检票、扫描检票，提供检票、退检、补检、混检、发班、补打等功能。

（10）结算管理：提供售票员缴款、站运结算功能，支持罚款登记、扣费项自定义、客代费公式计算、车主分成结算。

（11）综合查询：提供各类基础信息和经营信息的明细查询功能，包括售票信息、调度信息、票价信息、检票信息等。

（12）报表统计：面向管理人员、财务人员、统计人员和业务人员，提供站务营收统计、票款划拨统计、各类经营指标统计的报表。

面向运输企业的功能需求

客运企业是交通运输业的运营主体，承担着运送旅客、车辆调配、司乘人员管理等任务，并对上级管理单位肩负着提供运营数据等一系列工作。借助票务联网系统建设，可为客运企业提供实时客流动态信息，提供运营管理、安全监控、客运服务等诸多方面更多的信息和业务支持，提高企业的运营效率和管理水平。系统可以通过用户权限的配置，为不同的用户提供与其企业发展有关的决策支持信息，而不会出现企业涉密信息泄漏的危险。主要功能：

（1）班线基础信息管理；

（2）班线实时售票情况查询；

（3）运力管理；

（4）调度信息实时查询；

（5）结算和对账；

（6）运营车辆实时监控；

（7）运营统计分析。

面向客票分销商的功能需求

道路联网售票系统的目的是搭建起多渠道、多方式的分销渠道，鼓励超市、邮局、旅游办事处、旅馆酒店等多种服务网点的作为代理售票服务商，可通过呼叫中心、手机、自服务售票终端和代理点等多钟售票业务为旅客提供高效快捷的购票服务，可以快速拓展车票销售渠道，为旅客购票和出行服务提供更多选择和便利。分销商主要需求包括：

（1）电子客票服务；

（2）多接口方式的服务；

（3）对下代理点的管理。

电子客票服务功能

电子票务是通过非纸质有价凭证确认客运（电子客票）与相关服务的销售，以及跟踪其使用的方法。

（1）以电子客票作为客运服务核心，实现电子化的售（订）票、支付、变更、乘车、结算以及个性化、多样化服务等全过程旅行服务，为旅客提供更加便捷、高效、舒适的服务，是公路联网售票的发展方向。

（2）以电子客票作为业务流程优化的基础，实现客运营销、销售、乘车、乘务、收入审核、清算等业务的电子化管理，是提升公路行业提升客运管理水平的有效手段。

互联网、手机和呼叫中心等售票渠道是以电子客票系统的实现为基础的。

互联网/呼叫中心/移动终端售票业务接口

提供标准的数据接口，实现互联网、呼叫中心、移动终端、自助终端等售票业务的接入，提供查询、订票、售票、退票服务。出行公众可通过登录互联网客票销售网站，查询客票信息，选择所需客票，通过多种支付方式实现购买客票的销售方式。凡是能上网的地方，均可实现电子客票的购买，实现了不限时间、不限地域的客票销售功能。

对下级代理点管理

支持开展B2B、B2BC、B2C的商业模式，满足对下级代理点管理：

（1）接入身份认证与识别；

（2）通过标准接口与票务中心互通，实现查询和售票相关业务；

（3）与清分中心实现账务结算；

（4）支持对二级代理点的管理结算；

（5）业务统计与分析。

面向行业管理部门的功能需求

运管机构承担道路旅客运输行业管理职责，负责维护行业的公平和公正，为旅客提供便民服务，并及时公开各类服务信息和行政许可信息，实现行业健康、安全和持续发展。

行政许可包括客运经营许可和班线经营许可，是运管部门行使行业管理职能的主要手段。在审批客运经营及客运班线经营申请时，运管门需要掌握行业统计信息，了解现有班线的经营情况及客流情况，合理控制规模，防止运力资源浪费。同时，对于运力投入不足的线路，运管部门需要通过公开招标方式，择优选取信誉良好、服务质量有保证的班线经营者参与班线经营。

指导道路运输安全生产工作也是运管部门的一项重要职责，运管部门需及时监控各经营车辆的安全例检情况和在途运行情况，对于不符合安全生产规定的运输行为进行及时干预。同时，对于有可能发生或已发生的各类事故要进行高效处置。特别是在春运期间，需要通过运力统计分析获取最大能够承受的运量，如果运力不足时，及时启动应急预案，并调集社会可用车辆，增设加班车次，缓解运输压力。

行业监管业务流分析如下图所示：

图 3-3 行业监管业务流程图

行业监管部门的系统功能需求具体包括：

（1）科学制订决策

建立联网售票系统，可以整合客运信息，为行业管理者提供实时客运动态信息，结合已有静态信息，全面了解客运流量、流向、企业经营状况等。并运用先进的数据分析处理和信息挖掘技术，主动发现道路客运行业中的问题和规律，提高决策的科学性和应急事件的快速响应能力，充分满足行业管理的需要。

（2）规范客运市场行为

建立联网售票系统一方面可以减少目前部分企业之间不公平竞争的问题，保证经营业户在售票环节中提高信息透明度，为客运站、客运企业创造公平竞争环境；另一方面联网售票系统的建立将促使更多旅客到站乘车，强化了运管部门要求的“车进站、人归点”的执行力度，对打击黑车，维护安全和规范市场行为具有一定作用。

（3）实现道路客运信息共享

“一票到底，一单到底”将是未来综合运输的发展方向，公、铁、民航联运的需求越来越大，道路客运短途运输优势和灵活的支线运输优势将使道路交通成为了综合运输体系主干运输延伸的不二选择。

当前客运行业内信息不统一造成的行业间信息不能共享是阻碍现代综合交通体系建立的重要问题，通过建立道路客运联网售票系统，整合行业内部客运信息，实现道路客运信息共享，满足与民航、铁路客运信息无缝对接，方便旅客换乘的要求，促进综合运输体系建设。

（4）提高服务公众水平

联网售票系统的建设将打破以往地市之间由于信息孤岛引起的异地购票难等问题，方便群众出行购票，从而提升政府服务社会的能力，是加快发展道路运输业，提升道路运输监管和服务水平的举措之一。

（5）提高运输资源利用效率，实现节能减排

当前线路投放决策缺乏数据支持，导致一些线路实载率低，部分客车回程空驶。加上客车都设计了较大的货仓，旅客行李一般都不能满载，这些情况导致了极大的运输资源浪费。通过道路客运联网售票系统，提高运输资源利用效率，减少不必要的或重复的运输资源投入运营，实现节能减排，从战略上贯彻落实国家关于发展低碳经济的号召。

面向联网售票运营机构的系统功能需求

（1）联网售票交易结算

定期生成结算数据和结算报表，实现运营机构与各客运站或客运集团的票款结算，提供网上售票、手机售票等票款集中结算功能。

另外，在生成汇总结算数据的基础上，提供结算数据明细查询功能。当客运站与运营机构存在差异时，以便双方对账。

（2）渠道管理

联网售票运营机构对外提供统一的票务服务和数据接口，实现与各第三方代售机构的对接。作为对外服务的窗口，可以管控各类接入机构，控制其可访问、可售班次的种类和数量，以及售票额度，或实行保证金制度等。

（3）运营监控

供联网售票运营机构监控各客运站的联网状态，查询各联网客运站的班次信息、票价信息和实时余座信息。

（4）对外服务

对外提供票务服务接口和数据服务接口，并能对各接口的流量情况、交易发生次数、运行状态进行监控和数据统计。

增值服务需求

根据相关规划，依托道路客运联网售票平台，将推行包括城际约租、旅游一体化营销与汽车租赁在内的增值服务，从而把道路客运联网售票平台打造成湖北省综合出行服务门户。

城际约租

“城际约租”是湖北省在全国率先推出的中高端个性化定制跨境客运增值服务。该服务属于小轿车包车客运，它是按照服务对象的要求和双方约定，使用小型客车提供武汉“1+8”城市圈内城际间（非城市内）门到门、点到点的直达运送服务模式，符合《中华人民共和国道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》等道路运输相关规定中包车客运的范畴。

道路客运联网售票平台将与提供城际约租服务的客运企业的后台调度平台相连接，为城际约租用户提供车辆预约、修改、取消，价格查询、服务区域查询等在线服务。

旅游一体化营销

道路客运联网售票平台将与旅游产品服务一体化营销业务整合，前期将依据旅客购买客票时的出行目的地等信息或旅客自己选择的意向旅游目的地信息，向旅客有针对性地推介相关酒店、门票、接送、旅游套餐等服务；未来还将与客运企业合作，推广车票+门票+住宿的自由行打包旅游产品。

道路客运联网售票平台将与旅行社或在线旅游门户网站连接，智能搜索匹配旅客的出行目的地，从而向旅客展示推广相关旅游展品，实现道路客运与旅游服务的无缝对接。